项目会议纪要

项目名：书承

课程名：软件工程

小组：G009

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

教师：杨枨



会议序号：18

时间：2021-12-12 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务描述 | 完成质量 | 需要改进的地方 |
| 1 | 甘特图修订 | 已完成 | 根据里程碑完善 |
| 2 | 会议纪要 | 已完成 |  |
| 3 | 课堂介绍PPT设计 | 初步完成 | 完成 |
| 4 | GitHub维护 | 完成 | 内容改动 |
| 5 | 代码修订 | 完成 | Debug |
| 6 | 单元测试 | 未完成 | 不熟悉工具 |
| 7 | 集成测试 | 未完成 | 不熟悉工具 |
| 8 | 系统测试 | ..不知道咋写 |  |
| 9 | 详细设计修订 |  |  |
| 10 | 最终用户确认 |  |  |
| 11 | 代码走查 |  |  |
| 12 | 项目总结报告 |  |  |
| 13 | 用户手册 |  |  |
| 14 | 测试报告修订 |  |  |

二．本阶段任务和计划决定

1.本周总阶段计划完成度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 得分 |
| 1 | 甘特图修订 | 许罗阳宁 |  |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 |  |
| 3 | 课堂介绍PPT设计 | 许罗阳宁 |  |
| 4 | GitHub维护 | all |  |
| 5 | 代码修订 | all |  |
| 6 | 单元测试 | all |  |
| 7 | 集成测试 | 余浩凯，许罗阳宁 |  |
| 8 | 系统测试 | 余浩凯，许罗阳宁 |  |
| 9 | 详细设计修订 | 徐过 |  |
| 10 | 最终用户确认 | 徐过 |  |
| 11 | 代码走查 | 余浩凯，许罗阳宁 |  |
| 12 | 项目总结报告 | 徐过 |  |
| 13 | 用户手册 | 徐过 |  |
| 14 | 测试报告修订 | 余浩凯，许罗阳宁 |  |

3.打分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成员 | 分数 | 不足 |
| 徐过 | 81 |  |
| 余浩凯 | 80 |  |
| 许罗阳宁 | 76.7 | 执行效率低 |