09小组讨论会议纪要2

1. 时间：2021-10-16
2. 地点：求真1-407
3. 小组人员：  
   组长：徐过  
   组员：许罗阳宁  
    余浩凯
4. 记录人：余浩凯
5. 讨论话题：项目过程自省反思
6. 问题提出：  
   1.总结出上周的不足  
   2.对不足进行解决
7. 组内讨论情况：  
   1. 没有实时按里程碑完成任务，可行性报告也在任务当天没有完成上交。

2. 完成任务不考虑仔细任务的限制要求，项目介绍ppt没有向老师给出的标准靠拢，完善。

3. 甘特图并未完善，没有每周会议的时间安排，甘特图也没有跟wbs图相对应，时间，任务，流程都要一一对应。

4.会议纪要没有加入前面项目的检查以及后面项目的问题，会议纪要也是十分重要的记录,要给予严肃对待。

5.没有制作项目的使用流程图 技术失误

6.没有计算这个项目的预算，虽然是一个学期的小组作业，但是也得把他当做一个实实在在的项目对待，预算也是十分重要的一环，不可缺少。

7.对于模板的参考不可以缺斤少两，每个标准的模板都有它特殊的完善性。

8. 计划书中可以加入跟踪页。

9. SWOT分析也叫企业战略分析方法,应该加入到我们的项目计划和介绍ppt当中去

10.TBD 待定项目（待定期限），还有预计验收标准在每个任务中都应该设立，代表这个任务的状态，和完成情况，有利于保证计划的严格实施。

11.每周的不足，在下周都要仔细检验