项目会议纪要

项目名：书承

课程名：软件工程

小组：G009

成员：31901237徐过

31901239许罗阳宁

31901240余浩凯

教师：杨枨



会议序号：7

时间：2021-11-4 记录人：余浩凯

地点： 求真1-407 参与人：小组所有成员

一．上阶段任务完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务描述 | 完成质量 | 需要改进的地方 |
| 1. | 甘特图更新 | 详细细分了 | 加入评审时间 |
| 2 | 会议纪要 | 各个步骤完成 |  |
| 3 | 需求报告修订 | 已经整理好 |  |
| 4 | GitHub维护 | 完成 |  |

二．本阶段任务和计划决定

1.本阶段进度计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 责任人 | 落实时间 |
| 1 | 设想选择方案(总体设计报告) | 徐过 | 11.4 |
| 2 | 会议纪要 | 余浩凯 | 11.4 |
| 3 | 选取合理方案(总体设计报告) | 余浩凯, 许罗阳宁 | 11.4 |
| 4 | 推荐最佳方案(总体设计报告) | 徐过 | 11.4 |
| 5 | 功能分解(总体设计报告) | all | 11.4 |
| 6 | 甘特图更新 | 许罗阳宁 | 11.4 |
| 7 | 设计软件结构(总体设计报告) | 徐过 | 11.4 |
| 8 | 设计数据库(总体设计报告) | 许罗阳宁 | 11.4 |
| 9 | 制定测试计划(总体设计报告) | 余浩凯 | 11.4 |
| 10 | 审查和复查(总体设计报告) | 余浩凯  许罗阳宁 | 11.4 |
| 11 | GitHub维护 | 徐过 | 11.4 |

2.下一阶段额外内容简述（课堂小结）：

用户访谈需要访谈清单，以及访谈记录

几个报告需要基线

需求分析补充界面原型截图

评审从会议纪要中分离

.e-r图修改